Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Villa María

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Proyecto Final

Equipo: ClusterPA

Año: 2026

Integrantes:

- Alves Rodrigo (rodri98alves@gmail.com)

- Martinez Mateo (mateomarti150@gmail.com)

- Rojas Pessuto Tobías (tobiasfabian.023@gmail.com)

- Pineda Álvaro (alvaropineda1017@gmail.com)

Docentes:

- Villafañe Christian

- Cassani Matias

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

Versiones del documento	3

Introducción	4

Documentación inicial del Sprint 1	5

Objetivo o meta del sprint	5

Actualización del alcance del producto	5

Calendarización del sprint	6

Capacidad estimada del equipo	7

Sprint Backlog	7

Detalle de historias de usuario	9

E1-HU01 – Organización inicial del monorepo	9

E1-HU02 – Configuración de Foundry en /contracts	10

E1-HU03 – Backend base con NestJS, Prisma y PostgreSQL	11

E1-HU04 – Frontend base con React, Vite y TailwindCSS	12

E1-HU05 – CI básico con GitHub Actions	13

E1-HU06 – Vault Address Sepolia operativa	14

E2-HU01 – Contrato ERC-20 base ECOToken	15

Documentación del producto	17

Documentación de análisis del sprint	17

Documentación de diseño del sprint	17

Documentación de testeo y pruebas del sprint	17

Documentación de implementación y despliegue del sprint	17

Documentación de ayuda para el usuario del sprint	17

Interesados y riesgos	17

Documentación de monitoreo de interesados	17

Documentación de monitoreo de riesgos	17

Métricas del equipo y del sprint	17

Documentación de aceptación y cierre del sprint	17

Review del sprint	17

Retrospectiva del sprint	17

Anexos	17

Documentación de las minutas	17

Bibliografía	18

# Versiones del documento

| Versión | Autor | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo ClusterPA | 22/06/2026 | Creación del documento. Versión inicial. |

# Introducción

El presente documento tiene como finalidad formalizar el inicio, seguimiento y posterior cierre del Sprint 1 del proyecto EcoToken, desarrollado por el Equipo 16 – ClusterPA en el marco de la cátedra Proyecto Final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Facultad Regional Villa María.

El Sprint 1 representa el primer sprint de desarrollo posterior al Sprint 0. Durante el Sprint 0 se definieron las bases funcionales, técnicas, metodológicas y documentales del proyecto. A partir de este sprint se inicia la construcción incremental del producto, comenzando por la foundation técnica necesaria para sostener el desarrollo futuro del sistema.

En esta versión 1.0 se documenta la información inicial del sprint: objetivo, alcance, calendarización, capacidad estimada y Sprint Backlog. Las secciones correspondientes a documentación del producto, monitoreo de interesados y riesgos, métricas, aceptación, cierre y anexos serán completadas al finalizar el sprint en una nueva versión del documento.

# Documentación inicial del Sprint 1

## Objetivo o meta del sprint

El objetivo del Sprint 1 es establecer la base técnica inicial del proyecto EcoToken mediante la configuración del monorepo, la preparación de los entornos principales de desarrollo y la implementación de la primera primitiva blockchain del sistema de puntos ECO.

Al finalizar el sprint, el equipo espera contar con una estructura técnica inicial funcional que permita continuar el desarrollo incremental del producto en los siguientes sprints. El resultado esperado incluye el repositorio organizado, la configuración inicial de contratos inteligentes, backend, frontend e infraestructura local, junto con un contrato ERC-20 base ECOToken compilado y testeado localmente.

La meta del sprint se considerará cumplida si el equipo logra dejar operativo el foundation técnico mínimo del proyecto y puede demostrar, al menos en entorno local, la compilación y prueba del contrato base ECOToken como primitiva del sistema de puntos internos.

Meta del Sprint 1:
Establecer la foundation técnica de EcoToken e implementar el contrato ERC-20 base del sistema de puntos ECO, dejando el monorepo preparado para el desarrollo incremental del producto.

## Actualización del alcance del producto

Para este sprint no se modifica el alcance general del producto definido en los documentos previos del proyecto. EcoToken continúa orientado a registrar, medir y visibilizar el reciclaje realizado por organizaciones, empresas e instituciones, utilizando puntos ECO internos, rankings, certificados ambientales, reportes y una capa de trazabilidad blockchain.

Sin embargo, para el Sprint 1 se realiza un refinamiento operativo del alcance a desarrollar. El sprint se concentrará en la foundation técnica del sistema y en la primera primitiva blockchain. No se implementarán todavía funcionalidades completas de negocio para usuarios finales, cooperativas, municipalidad u organizaciones adheridas.

El alcance incluido en este sprint contempla:

- Configuración inicial del monorepo en GitHub.

- Organización de carpetas principales del proyecto: /contracts, /backend, /frontend, /infra y .github/workflows.

- Preparación del entorno de smart contracts con Solidity, Foundry y OpenZeppelin.

- Implementación del contrato base ECOToken como ERC-20 con AccessControl y ERC20Capped.

- Pruebas unitarias iniciales del contrato ECOToken.

- Preparación inicial del backend con NestJS, Prisma y PostgreSQL.

- Preparación inicial del frontend con React, Vite y TailwindCSS.

- Configuración de un CI básico con GitHub Actions para validar Pull Requests.

- Creación y documentación de una Vault Address en Sepolia con saldo de faucet para futuras operaciones de prueba.

- Documentación técnica mínima para ejecutar y validar el entorno inicial.

Queda fuera del alcance del Sprint 1:

- Registro completo de organizaciones adheridas.

- Registro de entregas reciclables.

- Validación operativa por cooperativa o entidad recicladora.

- Cálculo definitivo de puntos por material.

- Certificados ambientales.

- Ranking público.

- Panel municipal.

- Integración backend-blockchain completa.

- Despliegue verificado del contrato en Sepolia.

- Docker Compose completo para levantar todos los servicios locales.

- Despliegue productivo.

- Manual final de usuario.

## Calendarización del sprint

El Sprint 1 tendrá una duración estimada de tres semanas, de acuerdo con el enfoque de trabajo definido por el equipo.

| Elemento | Fecha / frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del Sprint 1 | 22/06/2026 | Google Meet / Discord | Scrum Master |
| Sprint Planning | 22/06/2026 | Google Meet + Notion | Scrum Master / Equipo |
| Sincronización tipo Daily Scrum | 3 veces por semana | Discord | Scrum Master |
| Refinamiento de backlog | Durante el sprint, según necesidad | Google Meet / Notion | Responsable interno del backlog |
| Revisión técnica intermedia | Semana 2 del sprint | Discord / GitHub | Responsable de arquitectura |
| Sprint Review | 13/07/2026 | Google Meet | Equipo ClusterPA |
| Sprint Retrospective | 13/07/2026, luego de la Review | Google Meet | Scrum Master |
| Cierre documental del sprint | 13/07/2026 | Google Docs / Drive | Director del Proyecto |

Las fechas podrán ajustarse en función del calendario académico, disponibilidad del equipo o indicaciones de la cátedra. Cualquier modificación relevante será registrada en la versión de cierre del documento.

## Capacidad estimada del equipo

Para el Sprint 1 se estima una dedicación parcial del equipo, considerando cursado, actividades académicas paralelas, reuniones y tareas de documentación.

| Integrante | Rol principal en el sprint | Horas estimadas por semana | Total estimado por sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Alves Rodrigo | Analista funcional / Responsable interno del backlog / apoyo frontend | 8h | 24h |
| Martinez Mateo | Scrum Master / apoyo backend y documentación | 8h | 24h |
| Rojas Pessuto Tobías | Arquitectura e integración / infraestructura | 8h | 24h |
| Pineda Álvaro | Dirección del proyecto / responsable blockchain | 8h | 24h |
| Total equipo |  | 32h | 96h |

La capacidad estimada podrá verse afectada por entregas académicas, ajustes en la documentación del proyecto, disponibilidad de integrantes o dificultades técnicas propias de la configuración inicial. La capacidad real será registrada al cierre del sprint para compararla con esta estimación inicial.

# Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 1 se compone de historias técnicas y funcionales iniciales orientadas a establecer la base del producto. Las historias fueron seleccionadas desde el Product Backlog considerando dependencias técnicas, prioridad para el desarrollo futuro y necesidad de reducir riesgos tempranos.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Responsable principal | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-HU01 | Como equipo, quiero un monorepo en GitHub con la estructura definida /contracts, /backend, /frontend e /infra para tener un único repositorio de trabajo. | Alta | 3 | Equipo | Pendiente |
| E1-HU02 | Como equipo, quiero Foundry inicializado en /contracts para desarrollar y testear smart contracts. | Alta | 3 | Pineda Álvaro | Pendiente |
| E1-HU03 | Como equipo, quiero NestJS + Prisma + PostgreSQL inicializados en /backend para tener la base del API y persistencia. | Alta | 5 | Rojas Pessuto Tobías | Pendiente |
| E1-HU04 | Como equipo, quiero React + Vite + Tailwind inicializados en /frontend para tener la base de la UI. | Alta | 3 | Martínez Mateo / Alves Rodrigo | Pendiente |
| E1-HU05 | Como equipo, quiero un CI básico en GitHub Actions que valide cada PR para evitar regresiones tempranas. | Alta | 2 | Equipo | Pendiente |
| E1-HU06 | Como equipo, quiero una Vault Address en Sepolia con saldo de faucet para operar como ADMIN_ROLE y financiar las cuentas operadoras. | Alta | 3 | Pineda Álvaro | Pendiente |
| E2-HU01 | Como equipo, quiero un contrato ERC-20 base ECOToken con AccessControl y ERC20Capped para tener la primitiva del sistema de puntos. | Alta | 5 | Pineda Álvaro | Pendiente |

Total estimado del Sprint 1: 24 puntos de historia.

La selección de estas historias busca dejar el ecosistema técnico operativo: monorepo funcional, backend con health check, frontend base, Foundry configurado, CI básico, Vault Address Sepolia preparada y contrato ECO base compilado y testeado localmente. El despliegue verificado en Sepolia queda previsto para Sprint 2.

# Detalle de historias de usuario

### E1-HU01 – Organización inicial del monorepo

Historia:
Como equipo, quiero un monorepo en GitHub con la estructura definida /contracts, /backend, /frontend e /infra para tener un único repositorio de trabajo.

Descripción:
Se debe crear y organizar el repositorio principal del proyecto EcoToken bajo una estructura de monorepo. Esta decisión permite centralizar el desarrollo de contratos inteligentes, backend, frontend, infraestructura y documentación técnica en un mismo repositorio, facilitando el control de versiones, la trazabilidad de cambios y la integración entre los distintos componentes del sistema.

El monorepo será la base de trabajo para todo el equipo durante los sprints de desarrollo. Por este motivo, debe respetar la estructura definida en los documentos técnicos previos y quedar preparado para soportar ramas de trabajo, Pull Requests, integración continua y documentación mínima de uso.

Criterios de aceptación:

- Existe un repositorio GitHub del proyecto EcoToken.

- Existe rama main.

- Existe rama develop.

- Las ramas de trabajo siguen la convención feature/*, fix/* y release/*.

- Existe carpeta /contracts.

- Existe carpeta /backend.

- Existe carpeta /frontend.

- Existe carpeta /infra.

- Existe carpeta .github/workflows.

- Existe archivo README.md en la raíz del proyecto.

- Existe archivo .gitignore adecuado para Node.js, Solidity, Foundry, variables de entorno y archivos temporales.

- La estructura del repositorio coincide con la definida por el equipo.

- No se suben archivos .env, claves privadas, secretos ni credenciales reales.

- El repositorio queda documentado con instrucciones mínimas de uso.

Tareas asociadas:

- Crear o validar el repositorio GitHub del proyecto.

- Crear rama develop desde main.

- Crear estructura inicial de carpetas.

- Agregar archivos base del repositorio.

- Configurar .gitignore.

- Crear README.md inicial.

- Documentar estructura del monorepo.

- Validar que no existan secretos ni archivos sensibles versionados.

- Abrir Pull Request hacia develop con la estructura inicial.

Entregable esperado:
Repositorio GitHub organizado como monorepo, con estructura inicial validada y documentación mínima para que el equipo pueda comenzar el desarrollo del producto.

## E1-HU02 – Configuración de Foundry en /contracts

Historia:
Como equipo, quiero Foundry inicializado en /contracts para desarrollar y testear smart contracts.

Descripción:
Se debe preparar el entorno de desarrollo de contratos inteligentes dentro de la carpeta /contracts, utilizando Foundry como framework principal. Esta configuración permitirá compilar contratos Solidity, ejecutar tests unitarios y mantener una base técnica adecuada para el desarrollo progresivo de la capa blockchain de EcoToken.

Además, se debe incorporar OpenZeppelin Contracts como librería base para reutilizar implementaciones auditadas y evitar desarrollar manualmente componentes críticos como ERC-20, control de acceso o extensiones de seguridad.

Criterios de aceptación:

- Foundry queda inicializado dentro de /contracts.

- Existe archivo foundry.toml.

- Existe archivo remappings.txt.

- OpenZeppelin Contracts queda instalado como dependencia.

- Existe estructura mínima src/, test/ y script/ o equivalente.

- La versión de Solidity queda definida en la configuración.

- forge build se ejecuta correctamente.

- forge test se ejecuta correctamente con al menos un test inicial o placeholder.

- La carpeta /contracts cuenta con documentación mínima de uso.

- No se versionan claves privadas, archivos .env ni datos sensibles.

Tareas asociadas:

- Inicializar Foundry dentro de /contracts.

- Instalar OpenZeppelin Contracts.

- Configurar foundry.toml.

- Configurar remappings.txt.

- Crear o validar test inicial.

- Ejecutar forge build.

- Ejecutar forge test.

- Documentar comandos básicos en /contracts/README.md.

- Validar que el entorno pueda ser ejecutado por otro integrante del equipo.

Entregable esperado:
Entorno Foundry funcional dentro de /contracts, con OpenZeppelin instalado, compilación correcta y prueba inicial ejecutándose correctamente.

## E1-HU03 – Backend base con NestJS, Prisma y PostgreSQL

Historia:
Como equipo, quiero NestJS + Prisma + PostgreSQL inicializados en /backend para tener la base del API y persistencia.

Descripción:
Se debe crear la estructura inicial del backend del proyecto EcoToken dentro de la carpeta /backend. El backend será responsable, en futuros sprints, de exponer servicios para registrar organizaciones, cooperativas, entregas de material, movimientos de puntos, rankings, certificados y reportes.

En este sprint no se implementará la lógica funcional completa del producto, sino una base técnica mínima que permita comenzar el desarrollo posterior. La configuración debe incluir NestJS como framework backend, Prisma como ORM y PostgreSQL como base de datos prevista para persistencia.

Criterios de aceptación:

- Existe proyecto base NestJS dentro de /backend.

- Existe estructura inicial de módulos, controladores o servicios básicos.

- Prisma queda instalado y configurado.

- PostgreSQL queda definido como motor de base de datos.

- Existe archivo .env.example sin secretos reales.

- Existe un endpoint inicial de health check o equivalente.

- El endpoint de health check responde correctamente.

- El backend puede ejecutarse localmente.

- El README del backend indica comandos básicos de instalación y ejecución.

- No se suben credenciales reales ni variables sensibles.

Tareas asociadas:

- Crear proyecto base NestJS.

- Instalar y configurar Prisma.

- Configurar conexión prevista con PostgreSQL.

- Crear .env.example.

- Crear endpoint GET /health o equivalente.

- Validar ejecución local del backend.

- Documentar comandos básicos.

- Verificar que otro integrante pueda levantar el backend siguiendo la documentación.

Entregable esperado:
Backend base inicializado en /backend, ejecutándose localmente y con endpoint de health check funcional.

## E1-HU04 – Frontend base con React, Vite y TailwindCSS

Historia:
Como equipo, quiero React + Vite + Tailwind inicializados en /frontend para tener la base de la UI.

Descripción:
Se debe crear la estructura inicial del frontend del proyecto EcoToken dentro de la carpeta /frontend. Esta base servirá para construir progresivamente las pantallas del sistema, incluyendo en futuros sprints interfaces para organizaciones adheridas, cooperativas, municipalidad, ranking, certificados y administración.

En este sprint el objetivo no es desarrollar la interfaz final del producto, sino dejar una base técnica funcional con React, Vite, TypeScript y TailwindCSS. También se debe generar una pantalla inicial simple que permita validar que el frontend se ejecuta correctamente.

Criterios de aceptación:

- Existe proyecto base React + Vite dentro de /frontend.

- El proyecto utiliza TypeScript.

- TailwindCSS queda instalado y configurado.

- Existe una pantalla inicial simple de EcoToken.

- La aplicación puede ejecutarse localmente.

- Existe .env.example para variables del frontend.

- Existe documentación mínima de instalación y ejecución.

- El frontend renderiza correctamente en navegador.

- No se suben variables sensibles ni archivos .env reales.

Tareas asociadas:

- Crear proyecto React + Vite.

- Configurar TypeScript.

- Instalar y configurar TailwindCSS.

- Crear pantalla inicial de EcoToken.

- Crear .env.example.

- Documentar comandos básicos.

- Ejecutar frontend localmente.

- Validar visualización en navegador.

Entregable esperado:
Frontend base inicializado en /frontend, con React, Vite, TypeScript y TailwindCSS funcionando correctamente.

## E1-HU05 – CI básico con GitHub Actions

Historia:
Como equipo, quiero un CI básico en GitHub Actions que valide cada PR para evitar regresiones tempranas.

Descripción:
Se debe configurar un flujo inicial de integración continua mediante GitHub Actions. El objetivo es que cada Pull Request pueda ser validado automáticamente antes de integrarse a develop o a ramas principales del proyecto.

En esta primera etapa, el CI puede ser simple y adaptado al estado inicial del repositorio. A medida que los módulos crezcan, el workflow podrá ampliarse para ejecutar lint, build y tests específicos de contratos, backend y frontend.

Criterios de aceptación:

- Existe carpeta .github/workflows.

- Existe al menos un workflow de GitHub Actions.

- El workflow se ejecuta ante Pull Requests.

- El workflow valida los módulos disponibles en el repositorio.

- El Pull Request queda marcado como fallido si el workflow falla.

- El archivo del workflow queda versionado.

- La configuración queda alineada con la estrategia de ramas definida por el equipo.

- El CI puede ampliarse en futuros sprints para incluir validaciones específicas por paquete.

Tareas asociadas:

- Crear carpeta .github/workflows.

- Crear workflow inicial de CI.

- Definir eventos de ejecución para Pull Requests.

- Configurar validaciones mínimas según el estado actual del repositorio.

- Probar ejecución del workflow.

- Corregir errores iniciales de configuración.

- Documentar el comportamiento esperado del CI.

Entregable esperado:
Workflow básico de GitHub Actions funcionando sobre Pull Requests, permitiendo detectar errores tempranos antes de integrar cambios al repositorio.

## E1-HU06 – Vault Address Sepolia operativa

Historia:
Como equipo, quiero una Vault Address en Sepolia con saldo de faucet para operar como ADMIN_ROLE y financiar las cuentas operadoras.

Descripción:
Se debe crear o definir una dirección EVM de prueba para utilizarla como cuenta administrativa inicial del entorno blockchain académico del proyecto. Esta Vault Address será utilizada en futuros sprints para operar como cuenta asociada a roles administrativos, financiar cuentas operadoras de prueba o facilitar despliegues en testnet.

En este sprint no se requiere desplegar el contrato ECOToken en Sepolia. El objetivo es dejar preparada la cuenta de prueba y documentar su uso previsto, asegurando que la clave privada no sea expuesta en el repositorio.

Criterios de aceptación:

- Existe una Vault Address generada para Sepolia.

- La dirección pública queda documentada en /contracts/README.md o documentación técnica equivalente.

- La clave privada no se sube al repositorio.

- La clave privada queda resguardada fuera del repositorio.

- Se obtiene saldo de faucet en Sepolia.

- Se documenta el procedimiento utilizado para obtener fondos de prueba.

- Se documenta el uso previsto de la Vault Address como cuenta administrativa o de soporte.

- Se deja constancia de que la cuenta pertenece a un entorno de prueba y no contiene fondos reales.

- Se registra evidencia del saldo disponible o de la transacción de faucet, si corresponde.

Tareas asociadas:

- Crear o seleccionar una wallet de prueba.

- Registrar la dirección pública.

- Resguardar la clave privada fuera del repositorio.

- Solicitar ETH Sepolia mediante faucet.

- Verificar saldo disponible.

- Documentar procedimiento de uso.

- Documentar consideraciones de seguridad.

- Validar que no se hayan subido secretos al repositorio.

Entregable esperado:
Vault Address Sepolia operativa, con saldo de faucet disponible y documentación mínima para su uso futuro dentro del proyecto.

## E2-HU01 – Contrato ERC-20 base ECOToken

Historia:
Como equipo, quiero un contrato ERC-20 base ECOToken con AccessControl y ERC20Capped para tener la primitiva del sistema de puntos.

Descripción:
Se debe implementar el contrato base ECOToken.sol dentro de /contracts. Este contrato representa la primera primitiva blockchain del sistema de puntos ECO internos. La implementación debe utilizar OpenZeppelin para cumplir el estándar ERC-20 e incorporar control de acceso y límite máximo de emisión mediante ERC20Capped.

En esta historia no se implementarán todavía funcionalidades avanzadas como pausa, burn, UUPS, emisión asociada a entregas reciclables, integración con backend, certificados, ranking o despliegue verificado en Sepolia. El objetivo es contar con un contrato base compilado y testeado localmente.

Criterios de aceptación:

- Existe archivo ECOToken.sol dentro de /contracts/src.

- El contrato se llama ECOToken.

- El contrato cumple el estándar ERC-20 utilizando OpenZeppelin.

- El contrato hereda AccessControl.

- El contrato hereda ERC20Capped.

- El cap del token se configura en el constructor.

- Existe control de permisos para la emisión de puntos.

- Los tests cubren mint.

- Los tests cubren balance.

- Los tests cubren total supply.

- Los tests cubren límite de cap.

- Los tests cubren intentos de operación no autorizada.

- forge build pasa correctamente.

- forge test pasa correctamente.

- La decisión técnica queda documentada en /contracts/README.md o documentación equivalente.

Tareas asociadas:

- Crear archivo ECOToken.sol.

- Importar OpenZeppelin AccessControl.

- Importar OpenZeppelin ERC20Capped.

- Definir nombre y símbolo del token.

- Crear constructor con cap configurable.

- Definir rol de emisión correspondiente.

- Implementar función de mint dentro del alcance de la historia.

- Crear tests unitarios en Foundry.

- Ejecutar forge build.

- Ejecutar forge test.

- Documentar comandos y decisiones técnicas.

Consideración funcional y conceptual:
En el contexto de EcoToken, los puntos ECO representan un mecanismo interno de reconocimiento ambiental. No poseen valor monetario, no son especulativos y no se plantean como un activo comercializable. Las referencias a ERC-20, mint o cap corresponden a decisiones técnicas para modelar y controlar puntos dentro del MVP académico.

Entregable esperado:
Contrato base ECOToken implementado, compilado y testeado localmente, funcionando como primitiva inicial del sistema de puntos ECO.

# Documentación del producto

## Documentación de análisis del sprint

## Documentación de diseño del sprint

## Documentación de testeo y pruebas del sprint

## Documentación de implementación y despliegue del sprint

## Documentación de ayuda para el usuario del sprint

# Interesados y riesgos

## Documentación de monitoreo de interesados

## Documentación de monitoreo de riesgos

# Métricas del equipo y del sprint

# Documentación de aceptación y cierre del sprint

## Review del sprint

## Retrospectiva del sprint

# Anexos

## Documentación de las minutas

# Bibliografía

- Project Management Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK® Guide) – Sexta edición. Project Management Institute.

- Project Management Institute. (2021). Guía del PMBOK® – Séptima edición. Project Management Institute.

- Villafañe, C. (2026). PFISI 2026 – Documentación de sprints – Pautas y sugerencias. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). PFISI 2026 – Sprint 0 – Pautas y sugerencias v1.0. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Equipo 16 – ClusterPA. (2026). 03 UTN FRVM – PF 2026 – Ciclo de vida y enfoque de desarrollo – Equipo 16 v2.0.

- Equipo 16 – ClusterPA. (2026). 07 UTN FRVM – PF 2026 – Gestión de riesgos – Equipo 16 v1.0.

- Equipo 16 – ClusterPA. (2026). 04 UTN FRVM – PF 2026 – Interesados y comunicaciones del proyecto – Equipo 16 v1.1.