Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Villa María

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Proyecto Final

Equipo: ClusterPA

Año: 2026

Integrantes:

- Alves Rodrigo (rodri98alves@gmail.com)

- Martinez Mateo (mateomarti150@gmail.com)

- Rojas Pessuto Tobías (tobiasfabian.023@gmail.com)

- Pineda Álvaro (alvaropineda1017@gmail.com)

Docentes:

- Villafañe Christian

- Cassani Matias

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

Versiones del documento	4

Introducción	5

Documentación inicial del Sprint 2	6

Objetivo o meta del sprint	6

Actualización del alcance del producto	6

Calendarización del sprint	7

Capacidad estimada del equipo	8

Sprint Backlog	9

Dependencias entre historias	11

Detalle de historias de usuario	11

E2-HU02 – Mint de puntos ECO por material reciclado	11

E2-HU04 – Pausa y despausa del contrato	12

E2-HU05 – Quema de emergencia	13

E2-HU07 – Suite de tests unitarios y fuzzing en Foundry	14

E2-HU08 – Despliegue y verificación en Sepolia	16

E1-HU07 – Docker Compose para servicios locales mínimos	17

Documentación del producto	18

Documentación de análisis del sprint	18

Documentación de diseño del sprint	18

Documentación de testeo y pruebas del sprint	18

Documentación de implementación y despliegue del sprint	18

Documentación de ayuda para el usuario del sprint	18

Interesados y riesgos	18

Documentación de monitoreo de interesados	18

Documentación de monitoreo de riesgos	18

Métricas del equipo y del sprint	18

Documentación de aceptación y cierre del sprint	19

Retrospectiva del sprint	19

Anexos	19

Documentación de las minutas	19

Bibliografía	20

# Versiones del documento

| Versión | Autor | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo ClusterPA | 06/07/2026 | Creación del documento. Versión inicial. |
| 1.1 | Equipo ClusterPA | 27/07/2026 | Documento con el sprint 2 finalizado. |

# Introducción

El presente documento tiene como finalidad formalizar el inicio, seguimiento y posterior cierre del Sprint 2 del proyecto EcoToken, desarrollado por el Equipo 16 - ClusterPA en el marco de la cátedra Proyecto Final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Facultad Regional Villa María.

El Sprint 2 representa la segunda iteración de desarrollo del producto luego del Sprint 0 y Sprint 1. Durante el Sprint 1 se estableció la foundation técnica inicial del proyecto, incluyendo el monorepo, la configuración base de contratos inteligentes, backend, frontend, CI, Vault Address Sepolia y contrato ECOToken base.

A partir de este Sprint 2, el equipo avanzará sobre la evolución de la capa blockchain, incorporando funcionalidades de emisión de puntos ECO asociadas a material reciclado, mecanismos de pausa ante incidentes, quema de emergencia, mayor cobertura de pruebas, despliegue verificado en Sepolia y mejora del entorno local mediante Docker Compose.

En esta versión de cierre se documenta la ejecución completa del Sprint 2, incluyendo la documentación inicial, el incremento desarrollado, el monitoreo de interesados y riesgos, las métricas del equipo, la aceptación del sprint, la retrospectiva y los anexos correspondientes.

# Documentación inicial del Sprint 2

## Objetivo o meta del sprint

El objetivo del Sprint 2 es evolucionar la base blockchain de EcoToken y preparar un entorno técnico más integrado para los próximos incrementos del producto.

Durante este sprint, el equipo buscará extender el contrato ECOToken incorporando funcionalidades necesarias para la operación segura del sistema de puntos ECO: emisión de tokens en función de material reciclado, pausa y despausa del contrato ante incidentes, quema de emergencia, suite de pruebas unitarias y fuzzing, y despliegue verificado en Sepolia para comenzar la integración desde backend en iteraciones posteriores.

Además, se incorporará una mejora de infraestructura mediante Docker Compose, con el objetivo de facilitar el onboarding técnico del equipo y permitir levantar los servicios mínimos del entorno local con un único comando.

La meta del sprint se considerará cumplida si el equipo logra contar con una versión ampliada y testeada del contrato ECOToken, desplegada y verificada en Sepolia, junto con un entorno local mínimo documentado y ejecutable mediante Docker Compose.

Meta del Sprint 2:
Evolucionar el contrato ECOToken hacia una versión operativa para testnet, incorporando emisión controlada, pausa, quema de emergencia, pruebas ampliadas, despliegue verificado en Sepolia y un entorno local mínimo levantable con Docker Compose.

## Actualización del alcance del producto

Para el Sprint 2 no se modifica el alcance general del producto definido en los documentos previos. EcoToken continúa orientado a registrar, medir y visibilizar el reciclaje realizado por organizaciones, empresas e instituciones mediante puntos ECO internos, rankings, certificados ambientales, reportes y una capa de trazabilidad blockchain.

Sin embargo, en este sprint se realiza un refinamiento operativo del alcance técnico. El Sprint 1 permitió construir la base inicial del producto; el Sprint 2 avanza sobre funcionalidades blockchain más cercanas al flujo real del sistema de puntos ECO.

En este sprint se incorporan al alcance funcionalidades que previamente habían quedado planificadas para etapas posteriores, especialmente el despliegue verificado en Sepolia y la ampliación del contrato ECOToken con roles y mecanismos de seguridad.

El alcance incluido en este sprint contempla:

- Evolución del contrato ECOToken para soportar emisión de puntos ECO asociada a material reciclado y peso.

- Restricción de la función de mint al rol MINTER_ROLE.

- Emisión de evento Minted(empresa, amount, material, peso).

- Implementación de pausa y despausa del contrato restringida a ADMIN_ROLE.

- Bloqueo de operaciones de mint y burn mientras el contrato se encuentre pausado.

- Implementación de emergencyBurn(address, uint256) restringida a EMERGENCY_ROLE.

- Validación de que emergencyBurn solo pueda ejecutarse con el contrato pausado.

- Emisión de evento EmergencyBurn(target, amount, reason).

- Ampliación de la suite de tests unitarios en Foundry.

- Incorporación de pruebas de fuzzing sobre mint, burn y pause.

- Ejecución de forge test desde CI.

- Despliegue del contrato en Sepolia testnet.

- Verificación del contrato en Etherscan.

- Documentación de la dirección desplegada en /contracts/README.md.

- Configuración de Docker Compose para levantar PostgreSQL y servicios locales mínimos.

- Documentación de variables necesarias en .env.example.

Queda fuera del alcance del Sprint 2:

- Integración completa backend-blockchain.

- Registro completo de organizaciones adheridas.

- Registro funcional de entregas reciclables desde frontend.

- Validación operativa completa por cooperativa o entidad recicladora.

- Cálculo definitivo de puntos ECO desde backend.

- Ranking público.

- Certificados ambientales finales.

- Panel municipal completo.

- Despliegue productivo.

- Despliegue en mainnet.

- Manual final de usuario.

- Funcionalidades de monetización, transferencia comercial o especulación de tokens.

Aclaración conceptual:
Los puntos ECO continúan siendo una representación interna de reconocimiento ambiental. No poseen valor monetario, no son especulativos y no se plantean como un activo comercializable. Las referencias a mint, burn, cap, roles y despliegue en Sepolia corresponden a decisiones técnicas para construir y validar el MVP académico.

## Calendarización del sprint

El Sprint 2 tendrá una duración estimada de tres semanas, de acuerdo con el enfoque de trabajo definido por el equipo.

| Elemento | Fecha / frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del Sprint 2 | 06/07/2026 | Google Meet / Discord | Scrum Master |
| Sprint Planning | 06/07/2026 | Google Meet + Notion | Scrum Master / Equipo |
| Sincronización tipo Daily Scrum | 3 veces por semana | Discord | Scrum Master |
| Refinamiento de backlog | Durante el sprint, según necesidad | Google Meet / Notion | Responsable interno del backlog |
| Revisión técnica intermedia | Semana 2 del sprint | Discord / GitHub | Responsable de arquitectura |
| Validación de pruebas y CI | Semana 2 y semana 3 | GitHub Actions / entorno local | Responsables técnicos |
| Preparación de despliegue Sepolia | Semana 3 del sprint | GitHub / Sepolia / Etherscan | Responsable blockchain |
| Sprint Review | 27/07/2026 | Google Meet | Equipo ClusterPA |
| Sprint Retrospective | 27/07/2026, luego de la Review | Google Meet | Scrum Master |
| Cierre documental del sprint | 27/07/2026 | Google Docs / Drive | Director del Proyecto |

Las fechas podrán ajustarse en función del calendario académico, disponibilidad del equipo o indicaciones de la cátedra. Cualquier modificación relevante será registrada en la versión de cierre del documento.

## Capacidad estimada del equipo

Para el Sprint 2 se estima una dedicación parcial del equipo, considerando cursado, actividades académicas paralelas, reuniones y tareas de documentación.

| Integrante | Rol principal en el sprint | Horas estimadas por semana | Total estimado por sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Alves Rodrigo | Analista funcional / Responsable interno del backlog / apoyo frontend | 8h | 24h |
| Martinez Mateo | Scrum Master / apoyo backend y documentación | 8h | 24h |
| Rojas Pessuto Tobías | Arquitectura e integración / infraestructura | 8h | 24h |
| Pineda Álvaro | Dirección del proyecto / responsable blockchain | 8h | 24h |
| Total equipo |  | 32h | 96h |

La capacidad estimada podrá verse afectada por entregas académicas, dificultades técnicas asociadas al despliegue en Sepolia, configuración de Etherscan, ajustes en el contrato inteligente, conflictos de integración o disponibilidad de faucets/RPCs. La capacidad real será registrada al cierre del sprint para compararla con esta estimación inicial.

# Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 2 se compone de historias técnicas orientadas a evolucionar la capa blockchain, aumentar la confianza sobre el contrato mediante pruebas, preparar el despliegue en Sepolia y mejorar el entorno local de desarrollo.

Las historias fueron seleccionadas considerando la base completada en Sprint 1, las dependencias técnicas del producto y la necesidad de preparar el contrato para su posterior integración con backend.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Responsable principal | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2-HU02 | Como MINTER_ROLE, quiero acuñar tokens hacia la dirección de una empresa adherida en función del peso de material, para acreditar el aporte. | Alta | 5 | Pineda Álvaro | Pendiente |
| E2-HU04 | Como ADMIN_ROLE, quiero pausar y despausar el contrato para responder ante incidentes. | Alta | 3 | Pineda Álvaro | Pendiente |
| E2-HU05 | Como EMERGENCY_ROLE, quiero ejecutar emergencyBurn(address, uint256) con el contrato pausado, para mitigar tokens fraudulentos. | Alta | 3 | Pineda Álvaro | Pendiente |
| E2-HU07 | Como equipo, quiero suite de tests unitarios + fuzzing en Foundry para tener confianza en el contrato. | Alta | 5 | Pineda Álvaro / Equipo | Pendiente |
| E2-HU08 | Como equipo, quiero el contrato desplegado y verificado en Sepolia para empezar a integrarlo desde backend. | Alta | 3 | Pineda Álvaro | Pendiente |
| E1-HU07 | Como equipo, quiero Docker Compose para levantar Postgres + servicios locales con un comando, para acelerar el onboarding. | Alta | 5 | Rojas Pessuto Tobías / Martínez Mateo | Pendiente |

Total estimado del Sprint 2: 24 puntos de historia.

La selección de estas historias busca consolidar la capa blockchain del producto y reducir riesgos técnicos tempranos. El Sprint 2 toma como punto de partida el contrato ECOToken base implementado en Sprint 1 y lo transforma en una versión más cercana al uso real del MVP académico, con roles, mecanismos de seguridad, pruebas ampliadas y despliegue en testnet.

# Dependencias entre historias

Las historias del Sprint 2 presentan dependencias técnicas entre sí:

| Historia | Dependencia principal | Observación |
| --- | --- | --- |
| E2-HU04 | Contrato ECOToken base | La pausa debe implementarse antes de validar restricciones sobre mint, burn y emergencyBurn. |
| E2-HU05 | E2-HU04 | emergencyBurn requiere que el contrato esté pausado. |
| E2-HU02 | Contrato ECOToken base | Extiende la función de mint para reflejar material y peso reciclado. |
| E2-HU07 | E2-HU02, E2-HU04, E2-HU05 | La suite de tests debe cubrir las nuevas funcionalidades del contrato. |
| E2-HU08 | E2-HU07 | El despliegue en Sepolia debería realizarse luego de validar tests y CI. |
| E1-HU07 | Base de backend/frontend/infra | Puede desarrollarse en paralelo a las historias blockchain. |

# Detalle de historias de usuario

### E2-HU02 – Mint de puntos ECO por material reciclado

Historia:
Como MINTER_ROLE, quiero acuñar tokens hacia la dirección de una empresa adherida en función del peso de material, para acreditar el aporte.

Descripción:
Se debe evolucionar la función de emisión de tokens ECO para que represente de forma más cercana el flujo funcional del producto. En Sprint 1 se implementó una función de mint base restringida a MINTER_ROLE. En Sprint 2 se requiere ampliar esta operación para registrar información asociada al material reciclado y al peso entregado.

La función debe permitir acuñar tokens hacia la dirección de una empresa adherida y emitir un evento que deje evidencia del destinatario, cantidad, tipo de material y peso. Esta información servirá como base para la futura integración backend-blockchain.

En esta historia no se implementa todavía el cálculo definitivo de puntos desde backend ni el registro completo de entregas reciclables. El foco está en preparar el contrato para soportar la emisión controlada y auditable de puntos ECO.

Criterios de aceptación:

- La función mint(address, uint256) o su variante extendida queda restringida a MINTER_ROLE.

- La emisión permite acreditar puntos ECO a la dirección de una empresa adherida.

- Se emite el evento Minted(empresa, amount, material, peso).

- La operación revierte si el emisor no posee MINTER_ROLE.

- La operación revierte si el destinatario es address cero.

- La operación revierte si la emisión supera el cap del token.

- La operación queda cubierta por tests unitarios.

- La decisión técnica queda documentada en /contracts/README.md o documentación equivalente.

Tareas asociadas:

- Revisar implementación actual de mint.

- Definir representación del material reciclado en el contrato.

- Definir parámetro de peso asociado a la emisión.

- Incorporar evento Minted.

- Ajustar función de mint según alcance de la historia.

- Validar restricción por MINTER_ROLE.

- Validar restricción por cap.

- Crear o actualizar tests unitarios.

- Documentar comportamiento esperado.

- Ejecutar forge test.

Entregable esperado:
Función de emisión de puntos ECO evolucionada para registrar empresa, cantidad, material y peso, con evento asociado y restricciones de seguridad mediante MINTER_ROLE.

### E2-HU04 – Pausa y despausa del contrato

Historia:

Como `ADMIN_ROLE`, quiero pausar y despausar el contrato para responder ante incidentes.

Descripción:

Se debe incorporar al contrato ECOToken un mecanismo de pausa y despausa que permita detener operaciones críticas ante incidentes, errores operativos o comportamiento inesperado.

Esta funcionalidad permite que una cuenta con rol administrativo pueda pausar temporalmente el contrato mientras se analiza una situación de riesgo. Durante la pausa, operaciones como mint y transferencias comunes quedan bloqueadas, evitando que se generen o circulen puntos ECO en un estado no deseado.

Criterios de aceptación:

- Existe función `pause()`.

- Existe función `unpause()`.

- `pause()` queda restringida a `ADMIN_ROLE`.

- `unpause()` queda restringida a `ADMIN_ROLE`.

- Mientras el contrato está pausado, mint revierte.

- Mientras el contrato está pausado, transferencias comunes revierten.

- Se emite evento `Paused`.

- Se emite evento `Unpaused`.

- Existen tests unitarios para pausa y despausa.

- Existen tests para intentos de pausa por cuentas no autorizadas.

Tareas asociadas:

- Incorporar módulo de pausa compatible con OpenZeppelin.

- Definir el uso de `ADMIN_ROLE`.

- Implementar `pause()`.

- Implementar `unpause()`.

- Restringir funciones a cuentas autorizadas.

- Ajustar mint y transferencias para respetar estado pausado.

- Crear tests unitarios.

- Validar eventos emitidos.

- Ejecutar `forge test`.

Entregable esperado:

Contrato ECOToken con capacidad de pausa y despausa restringida a rol administrativo, bloqueando operaciones críticas mientras el contrato se encuentra pausado.

## E2-HU05 – Quema de emergencia

Historia:
Como EMERGENCY_ROLE, quiero ejecutar emergencyBurn(address, uint256) con el contrato pausado, para mitigar tokens fraudulentos.

Descripción:
Se debe incorporar una función de quema de emergencia que permita reducir el balance de una dirección determinada en situaciones excepcionales, siempre que el contrato se encuentre pausado.

Esta funcionalidad está pensada como una medida de respuesta ante incidentes. Por ejemplo, si se detectara una emisión incorrecta o fraudulenta de puntos ECO, el equipo podría pausar el contrato y ejecutar una acción de corrección mediante un rol de emergencia.

La función debe estar restringida a EMERGENCY_ROLE, debe revertir si el contrato no está pausado y debe emitir un evento que deje evidencia de la operación realizada.

Criterios de aceptación:

- Existe función emergencyBurn(address, uint256).

- La función queda restringida a EMERGENCY_ROLE.

- La función revierte si el contrato no está pausado.

- La función permite quemar tokens de una dirección objetivo.

- La función valida que la dirección objetivo no sea address cero.

- La función valida condiciones necesarias para evitar operaciones inválidas.

- Se emite evento EmergencyBurn(target, amount, reason).

- Existen tests unitarios para ejecución correcta.

- Existen tests unitarios para ejecución sin rol.

- Existen tests unitarios para ejecución con contrato no pausado.

- La decisión técnica queda documentada.

Tareas asociadas:

- Definir EMERGENCY_ROLE.

- Implementar función emergencyBurn.

- Definir evento EmergencyBurn.

- Validar que la función solo pueda ejecutarse con contrato pausado.

- Validar restricciones de rol.

- Validar dirección objetivo.

- Crear tests unitarios.

- Verificar integración con lógica de pausa.

- Documentar uso previsto y limitaciones.

- Ejecutar forge test.

Entregable esperado:
Función de quema de emergencia implementada, restringida a EMERGENCY_ROLE, ejecutable únicamente con el contrato pausado y documentada como mecanismo de respuesta ante incidentes.

## E2-HU07 – Suite de tests unitarios y fuzzing en Foundry

Historia:
Como equipo, quiero suite de tests unitarios + fuzzing en Foundry para tener confianza en el contrato.

Descripción:
Se debe ampliar la suite de pruebas del contrato ECOToken para cubrir las nuevas funcionalidades incorporadas durante el Sprint 2. La suite debe incluir tests unitarios tradicionales y pruebas de fuzzing sobre operaciones críticas.

El objetivo de esta historia es aumentar la confianza técnica sobre el contrato antes de realizar el despliegue en Sepolia. Al tratarse de una capa blockchain, los errores pueden ser difíciles de corregir una vez desplegados; por eso se prioriza la validación automatizada.

La suite debe cubrir mint, burn, pause, unpause y emergencyBurn, además de validar permisos, condiciones de reversión y eventos relevantes.

Criterios de aceptación:

- Existe suite de tests unitarios en Foundry.

- Existe suite de fuzzing en Foundry.

- La cobertura mínima alcanza el 90% de funciones del contrato.

- Existen tests sobre mint.

- Existen tests sobre burn.

- Existen tests sobre pause y unpause.

- Existen tests sobre emergencyBurn.

- Existen tests de fuzzing sobre mint.

- Existen tests de fuzzing sobre burn.

- Existen tests de fuzzing sobre pause.

- El CI ejecuta forge test.

- Los tests pasan correctamente en entorno local.

- Los tests pasan correctamente en GitHub Actions.

Tareas asociadas:

- Revisar tests existentes del Sprint 1.

- Ampliar tests unitarios para nuevas funciones.

- Agregar tests de eventos.

- Agregar tests de permisos por rol.

- Agregar tests de reversión.

- Crear archivo de fuzzing.

- Implementar fuzzing sobre mint.

- Implementar fuzzing sobre burn.

- Implementar fuzzing sobre pause.

- Medir cobertura de funciones.

- Ajustar CI si corresponde.

- Ejecutar forge test.

- Documentar comandos de validación.

Entregable esperado:
Suite de pruebas ampliada en Foundry, con tests unitarios y fuzzing sobre funcionalidades críticas del contrato ECOToken, ejecutable localmente y desde CI.

## E2-HU08 – Despliegue y verificación en Sepolia

Historia:
Como equipo, quiero el contrato desplegado y verificado en Sepolia para empezar a integrarlo desde backend.

Descripción:
Se debe desplegar el contrato ECOToken en Sepolia testnet y verificarlo en Etherscan. Este despliegue permitirá contar con una dirección real de contrato en testnet para comenzar la integración backend-blockchain en próximos sprints.

El despliegue debe realizarse una vez que las pruebas del contrato hayan sido ejecutadas correctamente. La dirección del contrato y los datos relevantes del despliegue deben quedar documentados en /contracts/README.md o documentación técnica equivalente.

En este sprint no se realiza integración completa desde backend, pero sí se deja preparado el contrato en testnet como insumo para el trabajo posterior.

Criterios de aceptación:

- Contrato desplegado en Sepolia.

- Contrato verificado en Etherscan.

- Dirección documentada en /contracts/README.md.

- Red utilizada documentada como Sepolia testnet.

- Se documenta la cuenta o rol utilizado para el despliegue.

- Se documentan comandos principales de despliegue.

- Se documenta link de Etherscan.

- Se valida que el contrato desplegado corresponde a la versión testeada.

- No se exponen claves privadas ni secretos en el repositorio.

Tareas asociadas:

- Revisar configuración de red Sepolia.

- Configurar variables de entorno necesarias.

- Validar RPC y API Key de Etherscan.

- Ejecutar tests antes del deploy.

- Ejecutar script de despliegue.

- Verificar contrato en Etherscan.

- Registrar dirección del contrato.

- Actualizar /contracts/README.md.

- Validar que no se hayan subido secretos.

- Documentar procedimiento.

Entregable esperado:
Contrato ECOToken desplegado y verificado en Sepolia, con dirección y procedimiento documentados para su futura integración desde backend.

## E1-HU07 – Docker Compose para servicios locales mínimos

Historia:
Como equipo, quiero Docker Compose para levantar Postgres + servicios locales con un comando, para acelerar el onboarding.

Descripción:
Se debe mejorar la configuración de infraestructura local para que el equipo pueda levantar los servicios mínimos del proyecto con un único comando. El objetivo es reducir fricción de instalación, facilitar el onboarding de integrantes y disminuir errores de configuración entre entornos locales.

En Sprint 1 ya se preparó una base de infraestructura. En Sprint 2 se busca extender o consolidar Docker Compose para levantar PostgreSQL y los servicios mínimos necesarios para el desarrollo local, documentando las variables requeridas en .env.example.

Esta historia no implica despliegue productivo ni configuración final de infraestructura en cloud. Su alcance se limita al entorno local de desarrollo.

Criterios de aceptación:

- docker compose up levanta PostgreSQL.

- docker compose up levanta servicios locales mínimos definidos por el equipo.

- Las variables necesarias quedan documentadas en .env.example.

- La configuración no expone secretos reales.

- Existe documentación de ejecución local.

- El entorno puede ser levantado por otro integrante siguiendo la documentación.

- Se documentan puertos utilizados.

- Se documentan dependencias y requisitos mínimos.

- Se valida que los servicios queden operativos.

Tareas asociadas:

- Revisar docker-compose.yml existente.

- Definir servicios mínimos a levantar en entorno local.

- Configurar PostgreSQL.

- Configurar backend si corresponde al alcance técnico.

- Configurar frontend si corresponde al alcance técnico.

- Validar dependencias entre servicios.

- Actualizar .env.example.

- Documentar comandos de uso.

- Probar docker compose up.

- Corregir errores de configuración.

- Documentar consideraciones de uso local.

Entregable esperado:
Archivo Docker Compose funcional y documentado para levantar PostgreSQL y servicios locales mínimos del proyecto con un único comando.

# Documentación del producto

## Documentación de análisis del sprint

## Documentación de diseño del sprint

## Documentación de testeo y pruebas del sprint

## Documentación de implementación y despliegue del sprint

## Documentación de ayuda para el usuario del sprint

# Interesados y riesgos

## Documentación de monitoreo de interesados

## Documentación de monitoreo de riesgos

# Métricas del equipo y del sprint

# Documentación de aceptación y cierre del sprint

## Retrospectiva del sprint

# Anexos

## Documentación de las minutas

# Bibliografía

- Project Management Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK® Guide) – Sexta edición. Project Management Institute.

- Project Management Institute. (2021). Guía del PMBOK® – Séptima edición. Project Management Institute.

- Villafañe, C. (2026). PFISI 2026 – Documentación de sprints – Pautas y sugerencias. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). PFISI 2026 – Sprint 0 – Pautas y sugerencias v1.0. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Equipo 16 – ClusterPA. (2026). 03 UTN FRVM – PF 2026 – Ciclo de vida y enfoque de desarrollo – Equipo 16 v2.0.

- Equipo 16 – ClusterPA. (2026). 07 UTN FRVM – PF 2026 – Gestión de riesgos – Equipo 16 v1.0.

- Equipo 16 – ClusterPA. (2026). 04 UTN FRVM – PF 2026 - Interesados y comunicaciones del proyecto – Equipo 16 1.1.