# Pestaña 1

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Villa María

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Proyecto Final

Equipo: ClusterPA

Año: 2026

Integrantes:

- Alves Rodrigo (rodri98alves@gmail.com)

- Martinez Mateo (mateomarti150@gmail.com)

- Rojas Pessuto Tobías (tobiasfabian.023@gmail.com)

- Pineda Álvaro (alvaropineda1017@gmail.com)

Docentes:

Christian Villafañe

# Versiones del documento

| Versión | Autor | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Equipo ClusterPA | 08/06/2026 | Versión corregida según observaciones de cátedra. Se actualizó la consideración del Sprint 0, se ampliaron las fases del ciclo de vida, se incorporó documentación obligatoria por sprint, definición y estimación de historias de usuario, métricas de seguimiento y ajustes generales de coherencia, redacción y formato. |

Índice

Ciclo de vida con el que se gestionará el proyecto.	3

Decisión formal del equipo	3

Justificación de la decisión	3

Ciclo de vida propuesto para ECOToken	3

Consideración del Sprint 0	5

Selección y definición del enfoque de desarrollo del producto.	5

Adaptación general de Scrum	5

Roles de Scrum y responsabilidades	6

Ceremonias de Scrum definidas	7

Minutas de reunión	7

Artefactos Scrum	8

Definición, documentación y estimación de historias de usuario	9

Gestión de configuración a implementar por el equipo.	10

Herramientas, tecnologías y stack técnico	10

Gestión de cambios	11

Gestión de configuración	11

Estrategia de ramas	12

Gestión de versiones	13

Convención de commits	13

Estructura técnica del proyecto	14

Métrica de seguimiento y medición de desempeño	15

Bibliografía	17

# Ciclo de vida con el que se gestionará el proyecto.

## Decisión formal del equipo

El proyecto ECOToken adoptará un ciclo de vida adaptativo, con desarrollo iterativo e incremental, utilizando Scrum como marco de trabajo para organizar la construcción del producto en sprints de tres semanas, con planificación evolutiva, revisión periódica de incrementos funcionales, retroalimentación de interesados y mejora continua del proceso de trabajo.

## Justificación de la decisión

La selección se fundamenta en cinco razones principales:

- Naturaleza del producto: ECOToken es un producto de software con componentes funcionales separables y validables progresivamente. Esto permite desarrollar incrementos útiles sin esperar a que todo el sistema esté terminado.

- Incertidumbre técnica: el proyecto incluye blockchain, smart contracts, billeteras custodiales, backend, frontend y validación de reglas de negocio. Estas decisiones requieren aprendizaje gradual y pruebas tempranas.

- Incertidumbre funcional: los usuarios finales son no técnicos y el modelo involucra actores externos. La experiencia de usuario y las reglas de operación pueden ajustarse a medida que el equipo reciba retroalimentación.

- Equipo reducido: el equipo ClusterPA está integrado por cuatro miembros, lo cual favorece la comunicación directa, la coordinación frecuente y la autoorganización propia de un enfoque ágil.

- Necesidad de evidenciar avances: la cátedra requiere mostrar evolución del proyecto, documentación por iteraciones, funcionalidades concretas, análisis, diseño, implementación y testing. Scrum permite ordenar esos avances en ciclos controlados.

## Ciclo de vida propuesto para ECOToken

El ciclo de vida seleccionado para ECOToken se estructura en cinco fases. Aunque se presentan de forma secuencial para facilitar la comprensión, la fase de desarrollo se ejecutará de manera iterativa e incremental, permitiendo revisar y ajustar el producto durante todo el año académico.

| Fase | Descripción | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| 1. Inicio del proyecto | Definición de la visión, propósito, problema, objetivos, stakeholders iniciales, restricciones, aprobación del Project Charter y definición inicial del ciclo de vida del proyecto y del enfoque de desarrollo del producto. | Project Charter, propuesta y alcance inicial, identificación inicial de interesados y riesgos, definición del ciclo de vida del proyecto y enfoque de desarrollo del producto. |
| 2. Preparación y planificación inicial | Construcción del backlog inicial, definición de herramientas, acuerdos de trabajo, arquitectura preliminar, reglas de calidad y documentación base. Durante esta fase también se elaboran los planes para gestionar el involucramiento de los interesados, el alcance del proyecto, las comunicaciones, el cronograma general y la gestión de riesgos. | Product Backlog inicial, hoja de ruta, Definition of Done, estructura documental, criterios de aceptación iniciales, plan de interesados, plan de comunicaciones, planificación del alcance, cronograma general y plan inicial de riesgos. |
| 3. Desarrollo iterativo e incremental | Ejecución de sprints de tres semanas. En cada sprint se planifica, diseña, implementa, prueba y revisa un conjunto de funcionalidades priorizadas. | Incrementos funcionales, documentación de análisis/diseño/testing por sprint, retrospectivas y backlog actualizado. |
| 4. Validación y liberación del MVP | Consolidación del flujo principal del sistema, pruebas finales, validación de aceptación, integración de frontend, backend, base de datos y smart contracts. | MVP funcional, resultados de pruebas, documentación de aceptación, evidencia de demostración. |
| 5. Cierre y transición | Formalización del cierre académico, documentación final, lecciones aprendidas, estado de funcionalidades pendientes y propuesta de continuidad. Además, el cierre no se considera únicamente al final del proyecto, sino también al finalizar cada sprint, mediante Sprint Review, Sprint Retrospective, documentación de aceptación, revisión de riesgos, revisión de stakeholders y actualización del backlog. | Documento final, manuales, repositorio versionado, conclusiones, métricas finales, lecciones aprendidas, documentación de cierre de cada sprint, retrospectivas, revisiones del incremento y aceptación de entregables. |

## Consideración del Sprint 0

El equipo actualiza la decisión inicial y establece la ejecución de un Sprint 0 formal para el proyecto EcoToken.

El Sprint 0 se incorpora como una iteración inicial de preparación funcional, técnica, organizativa y metodológica. Su objetivo es dejar establecidas las bases necesarias para iniciar los sprints de construcción del producto, sin reemplazar el desarrollo incremental posterior.

Durante el Sprint 0 se trabajan actividades como la definición y organización del Product Backlog inicial, la elaboración del User Story Mapping, la definición del cronograma inicial del proyecto, la selección del stack tecnológico, la estructura del repositorio, los acuerdos de trabajo, la Definition of Done, la identificación de riesgos técnicos iniciales y el modelado preliminar del sistema.

Si bien el Sprint 0 no tiene como objetivo entregar una funcionalidad final al usuario, sí genera entregables verificables que permiten reducir riesgos, ordenar el trabajo del equipo y preparar el inicio del Sprint 1. Entre estos entregables se incluyen el backlog inicial, la planificación de releases e iteraciones, el cronograma inicial, la estructura técnica del proyecto, los criterios de calidad y la documentación base del producto.

Esta actualización reemplaza la decisión inicial de no implementar Sprint 0 y alinea el documento con la actividad específica de planificación y ejecución del Sprint 0 solicitada por la cátedra.

# Selección y definición del enfoque de desarrollo del producto.

## Adaptación general de Scrum

Scrum se implementará como marco de trabajo principal para organizar el desarrollo del producto. El equipo utilizará sprints de duración fija de tres semanas. Cada sprint tendrá un objetivo claro, un conjunto de historias de usuario seleccionadas desde el Product Backlog, actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y revisión, y un incremento funcional o avance verificable al finalizar el ciclo.

La implementación será ágil, pero adaptada al contexto académico. Por ese motivo, las reuniones de sincronización tipo Daily Scrum no se realizarán todos los días, sino tres veces por semana. Esta adaptación mantiene la inspección frecuente del avance sin generar una carga excesiva para el equipo.

## Roles de Scrum y responsabilidades

Se asignan roles formales para ordenar responsabilidades, facilitar la comunicación y cumplir con la estructura solicitada por la cátedra. La asignación no significa que cada persona trabaje de forma aislada, sino que cada rol tiene una responsabilidad principal dentro del proceso.

| Rol | Responsable | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Analista funcional / Responsable interno del backlog | Alves Rodrigo | Mantener y ordenar el Product Backlog, redactar historias de usuario, documentar criterios de aceptación y canalizar las validaciones de los referentes de dominio hacia el equipo. |
| Scrum Master | Martínez Mateo | Facilitar el marco Scrum, coordinar eventos, remover impedimentos, cuidar la disciplina del proceso, mantener actualizada la dinámica de trabajo y promover la mejora continua. |
| Director del Proyecto | Pineda Álvaro | Representar la dirección académica del proyecto, coordinar la visión general, asegurar coherencia entre alcance, cronograma, riesgos, documentación y objetivos de cátedra. |
| Developers / Equipo de desarrollo | Alves Rodrigo; Martínez Mateo; Rojas Pessuto Tobías; Pineda Álvaro | Analizar, diseñar, construir, probar, integrar y documentar los incrementos del producto. En este proyecto todos los integrantes colaboran técnicamente. |
| Responsable técnico blockchain | Pineda Álvaro | Liderar el desarrollo y prueba de smart contracts, token ERC-20 no transferible, mint, burn y despliegue en Sepolia testnet. |
| Responsable arquitectura e integración | Rojas Pessuto Tobías | Asegurar la integración entre frontend, backend, base de datos y capa blockchain, manteniendo coherencia técnica con el MVP. |

## Ceremonias de Scrum definidas

| Ceremonia | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Cada 3 semanas | Periodo fijo de trabajo donde se construye un incremento funcional o un avance verificable del producto. |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | Definir objetivo del sprint, seleccionar historias de usuario, estimar esfuerzo, descomponer tareas y acordar criterios de aceptación. |
| Sincronización tipo Daily Scrum | 3 veces por semana | Revisar avance, bloqueos y próximos pasos. Se recomienda una duración máxima de 15 minutos. |
| Sprint Review | Final de cada sprint | Presentar el incremento, recibir retroalimentación, revisar cumplimiento del objetivo y actualizar prioridades. |
| Sprint Retrospective | Final de cada sprint, después de la Review | Analizar qué funcionó, qué no funcionó, qué mejorar y registrar lecciones aprendidas para el siguiente sprint. |
| Refinamiento de backlog | Durante el sprint, según necesidad | Aclarar historias, dividir funcionalidades, revisar prioridades y preparar trabajo futuro. |

## Minutas de reunión

Una minuta de reunión es un registro breve y formal de lo conversado en una reunión. No es una transcripción completa, sino una evidencia organizada de los temas tratados, decisiones tomadas y compromisos asumidos. Sirve para evitar pérdida de información, dar trazabilidad al proceso y dejar constancia de acuerdos.

En ECOToken se utilizarán minutas para Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Scrum y reuniones relevantes con stakeholders o docentes.

| Sección de la minuta | Contenido esperado |
| --- | --- |
| Datos básicos | Fecha, hora, tipo de reunión, sprint asociado, modalidad. |
| Tópicos | Puntos principales conversados, sin transcribir todo literalmente. |
| Decisiones | Acuerdos definidos por el equipo. |
| Próxima reunión | Fecha acordada para la próxima reunión |

## Artefactos Scrum

| Artefacto | Definición en ECOToken | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Lista priorizada de épicas, historias de usuario, mejoras, tareas técnicas, bugs y actividades de investigación necesarias para construir ECOToken. | Notion |
| Sprint Backlog | Conjunto de historias y tareas comprometidas para un sprint específico, junto con su estado de avance. | Notion |
| Incremento | Resultado integrado, probado y verificable producido durante el sprint. Puede ser funcionalidad implementada, prototipo validado, smart contract testeado o integración parcial demostrable. | GitHub, entorno de prueba, documentación |
| Definición de Terminado | Criterios mínimos que debe cumplir una historia o incremento para considerarse terminado. | Google Docs / Notion |
| Lecciones aprendidas | Registro de mejoras, errores, decisiones y aprendizajes obtenidos en cada retrospectiva. | Google Docs |
| Métricas del sprint | Registro de velocidad, velocidad promedio, cumplimiento del objetivo del sprint, burndown chart, historias completadas vs. comprometidas, defectos, impedimentos y horas dedicadas. | Notion / GitHub / Google Docs |
| Documentación de cierre de sprint | Documento que consolida resultados del sprint, incremento obtenido, historias aceptadas, pendientes, métricas, riesgos revisados, stakeholders revisados, conclusiones y lecciones aprendidas. | Google Docs |

### Documentación a presentar al finalizar cada sprint

Como parte de la documentación que el equipo debe presentar al finalizar cada sprint deben contemplar:

- Objetivo y alcance de la iteración.

- Cronograma y calendarización de la iteración.

- Definición de las historias de usuario..

- Documentación de análisis de la iteración, entre otros,

  - Es fundamental contar con un diagrama de clases. Éste irá evolucionando con cada iteración.

  - Diagrama de transición de estados de aquellas entidades que lo ameriten (o de aquellas entidades que el equipo considere relevante).

- Documentación de diseño de la iteración.

- Documentación de testeo y pruebas de la iteración.

- Documentación de implementación y despliegue de la iteración.

- Documentación de ayuda para el usuario de la iteración.

- Documentación de análisis de stakeholders. Frecuencia de revisión.

- Documentación de análisis de riesgos. Frecuencia de revisión.

- Documentación de aceptación y cierre de la iteración, incluyendo conclusiones del sprint, funcionalidades aceptadas, funcionalidades pendientes, desvíos, impedimentos, métricas del sprint y lecciones aprendidas

.

### Definición, documentación y estimación de historias de usuario

Las historias de usuario serán documentadas en Notion dentro del Product Backlog. Cada historia deberá contar, como mínimo, con los siguientes campos:

- Identificador único de la historia, siguiendo la convención E{número de épica}-HU{número de historia}.

- Épica asociada.

- Descripción en formato: Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio esperado].

- Prioridad: alta, media o baja.

- Estimación en puntos de historia utilizando la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21.

- Criterios de aceptación claros y verificables.

- Responsable o responsables sugeridos.

- Sprint objetivo o release estimada.

- Estado de avance: pendiente, en análisis, en desarrollo, en prueba, bloqueada, finalizada o rechazada.

- Dependencias, observaciones o riesgos asociados.

La estimación se realizará durante Sprint Planning o sesiones de refinamiento del backlog. El equipo utilizará consenso grupal y experiencia previa para asignar puntos de historia. Si una historia obtiene una estimación de 13 puntos o más, se analizará su división en historias más pequeñas antes de incorporarla al Sprint Backlog.

Las historias se considerarán listas para entrar a un sprint cuando tengan descripción clara, criterios de aceptación definidos, prioridad asignada, estimación acordada y dependencias identificadas.

# Gestión de configuración a implementar por el equipo.

## Herramientas, tecnologías y stack técnico

| Categoría | Herramienta / Tecnología | Uso previsto |
| --- | --- | --- |
| Gestión de tareas y backlog | Notion | Product Backlog, Sprint Backlog, seguimiento de estados, responsables y prioridades. |
| Repositorio de código | GitHub | Control de versiones, ramas, commits, pull requests y registro de cambios. |
| Documentación | Google Drive y Google Docs | Documentos formales, minutas, análisis, diseño, testing y entregables académicos. |
| Modelado | StarUML | Casos de uso, diagramas de clases, DER, BPMN y diagramas de secuencia. |
| Testing API | Postman | Pruebas manuales y semiautomatizadas de endpoints backend. |
| Testing blockchain | Foundry | Pruebas unitarias y de integración de smart contracts. |
| Blockchain | Sepolia testnet | Red de prueba para desplegar y validar contratos sin costos reales. |
| Smart contracts | Solidity + Foundry | Implementación de ERC-20 no transferible, mint, burn, roles y pruebas. |
| Backend | NestJS + PostgreSQL | API, reglas de negocio, abstracción blockchain, autenticación y persistencia. |
| Frontend | React + Vite + TailwindCSS | Interfaz web usable para usuarios no técnicos. |
| Diseño UI/UX | No definido inicialmente | Se resolverá con herramientas simples o prototipos dentro de la documentación del sprint según necesidad. |

## Gestión de cambios

La gestión de cambios se realizará a nivel de backlog. Cuando surja una modificación de alcance, requisito, prioridad o solución técnica, el equipo evaluará su impacto antes de incorporarla. Esta evaluación deberá considerar valor para el producto, complejidad técnica, impacto sobre el cronograma, impacto documental, riesgos asociados y dependencia con funcionalidades existentes.

El cambio no se incorporará automáticamente al sprint en curso salvo que sea crítico o desbloquee trabajo ya comprometido. Como regla general, los cambios se documentarán, priorizarán y planificarán para un sprint posterior.

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Identificación | El cambio surge por feedback, riesgo, descubrimiento técnico, ajuste de alcance o decisión de cátedra. |
| 2. Registro | Se registra en Notion como ítem del backlog o como cambio asociado a una historia existente. |
| 3. Evaluación de impacto | El equipo evalúa impacto funcional, técnico, documental y de cronograma. |
| 4. Decisión | El Analista funcional y el equipo acuerdan si se acepta, se rechaza, se posterga o se divide. |
| 5. Priorización | El cambio se ubica dentro del Product Backlog según valor y urgencia. |
| 6. Implementación | Se toma en un sprint cuando corresponda. |
| 7. Evidencia | Se deja registro en Notion, minuta o documento de cambios si afecta línea base. |

## Gestión de configuración

La gestión de configuración se apoyará principalmente en GitHub y Google Drive. GitHub controlará el código fuente, ramas, commits, pull requests y versiones técnicas. Google Drive controlará la documentación formal del proyecto y del producto. Cada documento importante tendrá historial de revisiones, versión, fecha y responsable.

Se recomienda utilizar una convención simple de versionado documental: V1.0 para versión inicial aprobada, V1.1 para ajustes menores y V2.0 para cambios estructurales. Para el código, se recomienda utilizar ramas por funcionalidad o sprint, y consolidar cambios mediante pull request antes de integrarlos a la rama principal.

## Estrategia de ramas

El equipo adoptará una estrategia de ramas simple, basada en una adaptación de Git Flow, adecuada al tamaño del equipo y al contexto académico del proyecto. El objetivo es mantener una rama estable, una rama de integración y ramas temporales para el desarrollo de funcionalidades, correcciones y ajustes específicos.

La rama main representará la versión estable del proyecto. En esta rama solo se integrarán cambios validados, probados y considerados aptos para una entrega formal o demostración. No se trabajará directamente sobre main, excepto en casos excepcionales previamente acordados por el equipo.

La rama develop será utilizada como rama principal de integración. Allí se unirán las funcionalidades desarrolladas durante cada sprint, una vez revisadas y aprobadas mediante Pull Request. Esta rama reflejará el estado de avance más reciente del producto, aunque no necesariamente será una versión final estable.

Las ramas feature/* se utilizarán para desarrollar nuevas funcionalidades. Cada historia de usuario, módulo o tarea técnica relevante deberá trabajarse en una rama independiente. Por ejemplo:

- feature/registro-organizacion

- feature/dashboard-ranking

- feature/certificado-mensual

- feature/smart-contract-points

Las ramas fix/* Se utilizarán para corregir errores detectados durante el desarrollo o las pruebas. Por ejemplo:

- fix/error-calculo-puntos

- fix/validacion-formulario

- fix/test-contrato-mint

En caso de ser necesario preparar una entrega formal, podrá utilizarse una rama release/*, destinada a estabilizar una versión antes de integrarla en main. Por ejemplo:

- release/v1.0.0-mvp

El flujo de trabajo será el siguiente: cada integrante creará una rama desde develop, implementará los cambios correspondientes, realizará commits descriptivos, ejecutará las pruebas necesarias y luego abrirá un Pull Request hacia develop. Antes de integrar los cambios, otro integrante del equipo deberá revisar el código, verificar que no existan conflictos y comprobar que se cumplan los criterios de aceptación definidos.

## Gestión de versiones

La gestión de versiones se aplicará tanto al código fuente como a la documentación del proyecto. Para el código se utilizará versionado semántico, siguiendo el formato:

vMAJOR.MINOR.PATCH

Donde:

- MAJOR indica cambios estructurales o incompatibles con versiones anteriores.

- MINOR indica incorporación de nuevas funcionalidades.

- PATCH indica correcciones menores o ajustes puntuales.

Por ejemplo:

v0.1.0 → primera versión funcional parcial

v0.2.0 → incorporación del módulo de organizaciones

v0.3.0 → incorporación del ranking por categorías

v1.0.0 → primera versión completa del MVP

v1.0.1 → corrección menor posterior al MVP

Cada versión relevante será registrada mediante tags en GitHub. Estos tags se asociarán a entregables importantes del proyecto, como prototipos, avances funcionales, MVP o entregas formales de la cátedra.

Además, al finalizar cada sprint se podrá registrar una versión interna del incremento desarrollado, aunque no necesariamente se genere una release formal. Las releases formales se utilizarán principalmente en momentos clave del cronograma académico, como presentaciones, revisiones importantes o entrega del MVP.

## Convención de commits

El equipo utilizará mensajes de commit descriptivos, siguiendo una convención simple basada en el tipo de cambio realizado. Por ejemplo:

- feat: agrega registro de organizaciones

- fix: corrige cálculo de puntos por material

- docs: actualiza documento de riesgos

- test: agrega pruebas para mint de puntos

- refactor: reorganiza servicio de reciclaje

- chore: actualiza dependencias del backend

Esta convención permitirá comprender rápidamente el historial de cambios y facilitará la generación de releases o resúmenes de avance

## Estructura técnica del proyecto

El proyecto ECOToken utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio centralizado. Se adoptará una estructura de tipo monorepo, es decir, un único repositorio que contendrá los distintos componentes técnicos del sistema. Esta decisión permite mantener en un mismo espacio de trabajo el frontend, backend, contratos inteligentes, documentación técnica e infraestructura, facilitando la trazabilidad entre funcionalidades, cambios de código, pruebas y entregables académicos.

La estructura inicial propuesta será la siguiente:

/ecotoken

│

├── /contracts

│   ├── src

│   ├── test

│   ├── script

│   └── README.md

│

├── /backend

│   ├── src

│   ├── prisma

│   ├── test

│   └── README.md

│

├── /frontend

│   ├── src

│   ├── public

│   └── README.md

│

│

├── /infra

│   ├── docker

│   └── deploy

│

├── .gitignore

├── README.md

└── docker-compose.yml

La carpeta /contracts contendrá los contratos inteligentes desarrollados en Solidity, junto con sus pruebas unitarias, scripts de despliegue y configuración de Foundry. La carpeta /backend incluirá la API desarrollada con NestJS, la lógica de negocio, la integración con la base de datos PostgreSQL y la comunicación con la blockchain. La carpeta /frontend contendrá la aplicación web desarrollada con React, Vite y TailwindCSS. Finalmente, la carpeta /infra concentrará archivos relacionados con Docker, configuración de despliegue y scripts necesarios para ejecutar el sistema en entornos de prueba.

Esta estructura permite separar responsabilidades, facilitar el trabajo colaborativo y mantener una relación clara entre los módulos del sistema. Además, permite que cada componente tenga su propio archivo README.md, donde se documentarán instrucciones de instalación, ejecución, pruebas y consideraciones técnicas particulares.

## Métricas de seguimiento y medición de desempeño

La métrica principal será la velocidad del equipo, entendida como la cantidad de puntos de historia completados en un sprint. Esta métrica se calculará al cierre de cada sprint, considerando únicamente las historias que cumplan con la Definition of Done y hayan sido aceptadas en la Sprint Review.

La velocidad permitirá estimar de manera más realista la capacidad futura del equipo, ajustar la planificación de los siguientes sprints y evitar comprometer más trabajo del que el equipo puede completar. Al inicio del proyecto, la velocidad será estimada; luego se calculará con datos reales obtenidos de los sprints ejecutados.

Además de la velocidad del sprint, se utilizarán métricas complementarias para evaluar el desempeño del proceso y del producto.

| Métrica | Descripción | Frecuencia | Fuente | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad del sprint | Cantidad de puntos de historia terminados y aceptados en el sprint. | Al cierre de cada sprint | Notion / Sprint Review | Estimar capacidad futura del equipo. |
| Velocidad promedio | Promedio de puntos completados en los últimos sprints. | Desde el Sprint 2 en adelante | Historial de sprints | Mejorar la planificación de próximos sprints. |
| Cumplimiento del Sprint Goal | Grado de cumplimiento del objetivo definido para el sprint. | Al cierre de cada sprint | Sprint Review | Evaluar si el sprint entregó valor real. |
| Burndown Chart | Gráfico que muestra el trabajo pendiente durante el sprint. | Durante el sprint | Notion / tablero Scrum | Detectar retrasos o acumulación de trabajo. |
| Historias completadas vs. comprometidas | Comparación entre historias planificadas y terminadas. | Al cierre de cada sprint | Sprint Backlog | Medir precisión de planificación. |
| Defectos detectados | Cantidad de errores encontrados durante pruebas o revisión. | Durante y al cierre del sprint | Plan de testing / GitHub Issues | Evaluar calidad del incremento. |
| Defectos corregidos | Cantidad de errores resueltos dentro del sprint. | Al cierre de cada sprint | GitHub Issues / Sprint Review | Medir capacidad de corrección. |
| Impedimentos registrados | Cantidad de bloqueos técnicos u organizativos detectados. | Durante el sprint | Minutas / tablero Scrum | Mejorar gestión de riesgos e impedimentos. |
| Horas dedicadas por integrante | Tiempo invertido por cada integrante y tipo de tarea. | Al cierre de cada sprint | Registro interno del equipo | Analizar carga de trabajo y distribución de esfuerzo. |
| Revisión de riesgos y stakeholders | Verificación de cambios en riesgos e interesados. | Al cierre de cada sprint | Documentos de gestión | Mantener actualizada la gestión del proyecto. |

# Bibliografía

- Villafañe, C. (2026). Biblia - 01 PFISI 2026 - Implementación de Proyecto Final. Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 04 PFISI 2026 - Ciclo de vida y enfoque de desarrollo - Pautas y sugerencias v1.0. Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 02 PFISI 2026 - Enfoque de desarrollo y Ciclo de Vida v1.0 Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2024). PFISI - U2 - Exp DDD Enfoque de desarrollo y Ciclo de Vida. Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María

- Equipo 16 - ClusterPA. (2026). 01 UTN FRVM - PF 2026 - Propuesta y Alcance - Equipo 16 v1.0.

- Equipo 16 - ClusterPA. (2026). 02 UTN FRVM - PF 2026 - Project Charter - Equipo 16 v1.0.