Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Villa María

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Proyecto Final

Equipo: ClusterPA

Año: 2026

Integrantes:

- Alves Rodrigo (rodri98alves@gmail.com)

- Martinez Mateo (mateomarti150@gmail.com)

- Rojas Pessuto Tobías (tobiasfabian.023@gmail.com)

- Pineda Álvaro (alvaropineda1017@gmail.com)

Docentes:

Christian Villafañe

# Versiones del documento

| Versión | Autor | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo ClusterPA | Mayo 2026 | Versión final con correcciones del docente. Documento liviano y operativo. |
| 2.0 | Equipo ClusterPA | Junio 2026 | Corrección puntual según observación docente. Se aclara el rol de GreenPack y la Cooperativa "7 de Febrero" en la validación del flujo operativo de reciclaje, trazabilidad y valorización del material, y se actualiza el responsable de comunicación de Product Owner a Responsable interno del backlog / Analista funcional. |

# Índice

Versiones del documento	2

Índice	3

1. Propósito	4

2. Interesados del proyecto	4

3. Priorización (Matriz Poder / Interés)	5

4. Matriz de comunicaciones	5

5. Revisión del plan	8

Bibliografía	9

# 1. Propósito

El presente documento define el Plan de Gestión de Interesados y de Comunicaciones del proyecto ECOToken, desarrollado por el Equipo 16 (ClusterPA) en el marco de la cátedra Proyecto Final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Facultad Regional Villa María, ciclo lectivo 2026.

# 2. Interesados del proyecto

Para cada interesado relevante se define: qué necesita del proyecto, cómo se va a involucrar, cuándo participará y quién es responsable de gestionar esa relación.

| Interesado | Qué necesita del proyecto | Cómo se involucra | Cuándo participa | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo ClusterPA (Alves, Martínez, Pineda, Rojas Pessuto) | Claridad de objetivos, prioridades, criterios de aceptación e impedimentos. | Ceremonias Scrum (Planning, Daily, Review, Retro, Refinamiento). | Continua durante todo el proyecto. | Scrum Master (Martínez) |
| Christian Villafañe (docente / patrocinador académico) | Visibilidad del avance, validación de entregables y guía académica. | Sprint Review extendida con presentación de incremento + reporte ejecutivo escrito. | Al cierre de cada sprint (cada 3 semanas). | Director del Proyecto (Pineda) |
| Cooperativa "7 de Febrero" | Validar el flujo operativo de recepción, pesaje, clasificación, trazabilidad y valorización del material reciclable. También aportar criterios sobre qué datos debe registrar el sistema para respaldar puntos, certificados y reportes ambientales. | Reuniones de relevamiento y validación operativa. | Hitos: kickoff, prototipo y MVP. | Product Owner (Alves) |
| Municipalidad de Villa María (Área de Ambiente) | Reportes auditables de volumen reciclado y métricas ambientales. | Entrega de reportes consolidados. | Por release. | Director del Proyecto (Pineda) |
| Usuarios finales | Visión del producto, instrucciones de uso, beneficios y saldo de tokens. | Pruebas de usabilidad y comunicación de releases por la app. | Cuando haya incremento usable. | Product Owner (Alves) |

# 3. Priorización (Matriz Poder / Interés)

La matriz Poder/Interés del PMBOK prioriza el involucramiento y define la intensidad de la comunicación con cada interesado.

| Cuadrante | Estrategia | Interesados |
| --- | --- | --- |
| Alto poder, Alto interés (Gestionar cuidadosamente) | Comunicación cercana y validación frecuente. | Christian Villafañe, Equipo ClusterPA |
| Alto poder, Bajo interés (Mantener satisfechos) | Reportes ejecutivos puntuales sin saturar. | Municipalidad Villa María |
| Bajo poder, Alto interés (Mantener informados) | Información clara del avance y recepción activa de feedback. | Cooperativa "7 de Febrero", supermercados adheridos, ciudadanos / usuarios finales |
| Bajo poder, Bajo interés (Monitorear) | Contacto puntual cuando aporte valor. | Tu Papel es Reciclar |

# 4. Matriz de comunicaciones

Define las comunicaciones operativas del proyecto con los seis ejes solicitados: qué se comunica, a quién, frecuencia, responsable, medio y objetivo.

| Ítem | Objetivo | Información incluida | Medio / canal | Frecuencia | Responsable | Aprobador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Planificar el trabajo del sprint | Objetivo del sprint, historias seleccionadas, capacidad, criterios de aceptación | Google Meet + Notion | Inicio de cada sprint (cada 3 semanas) | Analista funcional | Analista funcional |
| Sincronización tipo Daily | Coordinar y detectar bloqueos | Avance, próximos pasos, impedimentos | Discord (llamada) | 3 veces por semana | Scrum Master | - |
| Refinamiento del backlog | Aclarar historias y preparar trabajo futuro | Historias futuras, dependencias, prioridades | Google Meet + Notion | Durante el sprint, según necesidad | Analista funcional | Analista funcional |
| Sprint Review | Validar el incremento y recoger feedback | Demostración del incremento, feedback, próximos pasos | Google Meet + minuta en Notion | Final de cada sprint | Analista funcional y equipo | Analista funcional |
| Sprint Retrospective | Mejorar el proceso | Qué funcionó, qué no, acuerdos de mejora | Google Meet + Notion | Final de cada sprint | Scrum Master | - |
| Reporte ejecutivo al docente | Mantener visibilidad académica y validar avances | Estado general, riesgos, decisiones pendientes, próximos hitos | Correo + Google Doc | Por sprint (cada 3 semanas) | Director del Proyecto | Director del Proyecto |
| Reunión con Cooperativa "7 de Febrero" | Validar el flujo operativo de reciclaje y trazabilidad del material. | Proceso de recepción, pesaje, clasificación y valorización del material reciclable; datos necesarios para registrar entregas; criterios de asignación de puntos; certificados y reportes requeridos. | Google Meet o presencial | Por hitos (kickoff, prototipo, MVP) | Analista funcional | Director del Proyecto |
| Reunión con GreenPack | Validar el flujo operativo de reciclaje y trazabilidad del material. | Proceso de recepción, pesaje, clasificación y valorización del material reciclable; datos necesarios para registrar entregas; criterios de asignación de puntos; certificados y reportes requeridos. | Google Meet, WhatsApp o presencial | Por hitos (kickoff, prototipo, MVP) | Analista funcional | Director del proyecto |
| Validación con organizaciones adheridas potenciales | Captar adhesión y definir operación | Categorías, puntos, certificados, y beneficios posibles | Presencial / Google Meet | Por hitos | Analista funcional | Director del Proyecto |
| Reporte ambiental / institucional | Visibilizar impacto y rendir cuentas | Volumen reciclado, métricas auditables, hashes on-chain | Correo + Google Doc | Por release | Director del Proyecto | Director del Proyecto |
| Consulta a Tu Papel es Reciclar | Aprender de un caso real de reciclaje con empresas y cooperativas | Modelo de negocio, logística, relación con empresas, certificados, costos, dificultades y aprendizajes. | App + Correo | Puntual | Director del proyecto | Director del proyecto |
| Documentación técnica | Preservar conocimiento técnico y de arquitectura | Diagramas, decisiones técnicas, READMEs | GitHub + Google Drive | Continua, actualizada en cada PR | Responsable de Arquitectura | Director del Proyecto |
| Exposición formal en cátedra | Cumplir hitos académicos | Estado consolidado, demostración | Presencial / Google Meet | Semanas 15, 24 y 32 | Director del Proyecto | Cátedra |
| Aviso de impedimento crítico | Resolver bloqueos urgentes | Problema, impacto, acción requerida | WhatsApp + escalamiento a Discord | Cuando ocurra | Quien lo detecte | Scrum Master |
| Entrega de documento académico | Cargar entregables formales | Documento entregable | Drive compartido con cátedra + correo de notificación | Por hito de entrega | Director del Proyecto | Cátedra |
| Comunicación sobre infraestructura blockchain | Gestionar dependencias técnicas externas | Estado de Sepolia, faucets, RPC, Alchemy, Chainlink, gas de prueba, contingencias y entorno local. | Discord + Github Issue + documentación técnica | Puntual | Responsable Blockchain | Responsable Blockchain |

# 5. Revisión del plan

El plan se revisa en la Sprint Retrospective al cierre de cada sprint (ajustes menores) y cuando ocurre un evento disparador: nuevo interesado relevante, cambio significativo de alcance, cambio en el equipo o ajuste en el cronograma académico. El Director del Proyecto coordina la revisión; los cambios generan una nueva versión del documento (V1.1, V1.2, V2.0) según la convención del Doc 03 - Ciclo de Vida y Enfoque de Desarrollo.

# Bibliografía

- Project Management Institute, Inc. (2017). Guía del PMBOK® - Sexta edición. Estados Unidos.

- Project Management Institute, Inc. (2021). Guía del PMBOK® - Séptima edición. Estados Unidos.

- Villafañe, C. (2026). 01 PFISI 2026 - Interesados y Comunicaciones v1.3. Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 03 PFISI 2026 - Interesados del proyecto - Pautas y sugerencias v1.0. Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 04 PFISI 2026 - Planificar las comunicaciones en el proyecto - Pautas y sugerencias v1.0. Ingeniería en Sistemas de Información, Proyecto Final, UTN Facultad Regional Villa María.

- Equipo 16 - ClusterPA. (2026). 01 UTN FRVM - PF 2026 - Propuesta y Alcance - Equipo 16 v1.0.

- Equipo 16 - ClusterPA. (2026). 02 UTN FRVM - PF 2026 - Project Charter - Equipo 16 v1.0.

- Equipo 16 - ClusterPA. (2026). 03 UTN FRVM - PF 2026 - Ciclo de vida y enfoque de desarrollo - Equipo 16 v1.0.